EN BASE A ESTE PROYECTO AYUDAME CON LAS TAREAS PARA CADA INTEGRANTE Y SUS RESPECTIVAS TAREAS PARA ORGANIZARLO EN TRELLO

¡Excelente! Este documento de proyecto es la base perfecta. Con esta información, podemos desglosar el trabajo y crear las tarjetas de Trello para cada rol, asegurando que todos sepan exactamente qué hacer.

A continuación, te presento una estructura de tareas lista para copiar y pegar en tu tablero de Trello, organizada por rol y siguiendo las fases del proyecto.

Fase 0: Tareas del Project Manager (PM) - Configuración del Tablero

Antes de que el equipo empiece, tú debes preparar el campo de juego.

- Tarjeta: Configurar el Tablero de Trello del Proyecto PQRS

  - Descripción: Preparar el espacio de trabajo para el equipo.

  - Checklist:

    - [ ] Crear las columnas: Recursos, Product Backlog, To Do, In Progress, En Revisión / QA, Hecho.

    - [ ] Crear las Etiquetas (Labels) base: Backend, Frontend, DBA, QA, Crítica, Alta, Media, Bug, Mejora.

    - [ ] Invitar a todos los miembros del equipo al tablero.

- Tarjeta: Centralizar Documentación y Recursos del Proyecto

  - Descripción: Añadir a la columna Recursos toda la información vital.

  - Checklist:

    - [ ] Adjuntar el documento del proyecto Proyecto.docx.

    - [ ] Añadir enlaces a Mockups y Wireframes (cuando estén listos).

    - [ ] Añadir enlace a la documentación de la API (cuando esté lista).

Fase 1: Análisis y Diseño (Semana 1-2)

Aquí se definen los cimientos. Es un trabajo colaborativo liderado por el Product Owner.

Tareas para el Product Owner (PO)

- Tarjeta: (Épica) Definir Historias de Usuario - Módulo de Creación de PQRS

  - Descripción: Desglosar todas las funcionalidades del formulario de creación de PQRS en historias de usuario accionables para el equipo.

  - Checklist:

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero un formulario intuitivo para registrar mi PQRS".

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero poder clasificar mi solicitud (Petición, Queja, etc.)".

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero adjuntar archivos a mi solicitud".

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero recibir un número de radicado al enviar el formulario".

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero recibir una confirmación por correo electrónico".

- Tarjeta: (Épica) Definir Historias de Usuario - Módulo de Seguimiento

  - Descripción: Detallar los requerimientos para el módulo de seguimiento de solicitudes.

  - Checklist:

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero consultar el estado de mi PQRS con mi número de radicado".

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero ver el historial completo de mi solicitud".

    - [ ] HU: "Como usuario, quiero ser notificado por email en cada cambio de estado".

- Tarjeta: Priorizar el Product Backlog para el primer Sprint

  - Descripción: Ordenar todas las historias de usuario creadas en el Product Backlog para definir qué se construirá primero.

Tareas para el DBA

- Tarjeta: Diseñar el Modelo de Datos Relacional (Entidad-Relación)

  - Descripción: Crear el diseño de la base de datos que soportará todo el sistema.

  - Checklist:

    - [ ] Definir tablas para PQRS, usuarios, roles, estados e historial.

    - [ ] Establecer relaciones y asegurar la integridad referencial.

    - [ ] Seleccionar el motor de BD (MySQL o PostgreSQL) según requerimientos.

Tareas para Backend y Frontend (Líderes Técnicos)

- Tarjeta: Definir Arquitectura Técnica y Contratos de API

  - Descripción: Tomar decisiones clave sobre las herramientas y la comunicación entre Frontend y Backend.

  - Checklist:

    - [ ] Decidir framework Frontend: React o Vue.

    - [ ] Decidir framework Backend: FastAPI/Django o Laravel.

    - [ ] Definir la estructura base de la API REST y los endpoints principales.

    - [ ] Configurar el repositorio en Git (GitHub/GitLab).

Fase 2: Desarrollo del Core (Semana 3-4)

El equipo de desarrollo empieza a construir los módulos priorizados.

Tareas para el DBA

- Tarjeta: Implementar Estructura de BD y Configurar Backups

  - Descripción: Crear la base de datos en el entorno de desarrollo y asegurar su mantenimiento.

  - Checklist:

    - [ ] Ejecutar scripts SQL para crear tablas y relaciones.

    - [ ] Configurar y probar el sistema de respaldos automáticos diarios.

Tareas para el Backend Developer

- Tarjeta: Desarrollar Módulo de Autenticación y Gestión de Roles

  - Descripción: Crear el sistema de inicio de sesión y permisos para usuarios internos.

  - Checklist:

    - [ ] Crear endpoints para login/logout.

    - [ ] Implementar lógica para roles y permisos (Administrador, Gestor).

    - [ ] Implementar cifrado de contraseñas y registro de auditoría de accesos.

- Tarjeta: Desarrollar API para Creación y Gestión de PQRS (CRUD)

  - Descripción: Implementar la lógica de negocio principal para manejar las solicitudes.

  - Checklist:

    - [ ] Crear endpoint para recibir y validar datos del formulario.

    - [ ] Implementar lógica para generar número de radicado.

    - [ ] Desarrollar servicios para consultar, actualizar y listar PQRS.

- Tarjeta: Configurar Servicio de Notificaciones por Correo (SMTP)

  - Descripción: Integrar el sistema con un servicio de correo para enviar notificaciones automáticas.

  - Checklist:

    - [ ] Configurar conexión con API de correo o servicio SMTP.

    - [ ] Crear plantillas para confirmación de radicado y cambio de estado.

Tareas para el Frontend Developer

- Tarjeta: Maquetar y Desarrollar el Formulario de Creación de PQRS

  - Descripción: Construir la interfaz web para que los usuarios radiquen sus solicitudes.

  - Checklist:

    - [ ] Implementar diseño intuitivo y accesible.

    - [ ] Añadir validaciones de campos en tiempo real.

    - [ ] Integrar componente para adjuntar archivos.

    - [ ] Conectar el formulario con el API del Backend.

- Tarjeta: Desarrollar la Página Pública de Seguimiento de PQRS

  - Descripción: Crear la vista donde los usuarios consultan el estado de su solicitud.

  - Checklist:

    - [ ] Crear campo de búsqueda por número de radicado.

    - [ ] Mostrar el estado actual y el historial de gestión.

- Tarjeta: Desarrollar el Dashboard de Gestión (Vista Inicial)

  - Descripción: Construir el tablero de control para usuarios internos.

  - Checklist:

    - [ ] Implementar la visualización gráfica de indicadores clave.

    - [ ] Crear los filtros por fecha, tipo y estado.

    - [ ] Conectar con la API para obtener datos en tiempo real.

Fase 3: Pruebas y Aseguramiento de Calidad (Semana 5-6)

El equipo de QA valida que todo funcione según lo esperado.

Tareas para QA (Quality Assurance)

- Tarjeta: Diseñar y Documentar Casos de Prueba

  - Descripción: Crear el plan de pruebas basado en los requerimientos funcionales y técnicos.

  - Checklist:

    - [ ] Escribir casos de prueba para el formulario de creación.

    - [ ] Escribir casos de prueba para el módulo de seguimiento y el dashboard.

    - [ ] Definir pruebas de seguridad básicas (inyección, XSS).

- Tarjeta: Ejecutar Pruebas Funcionales e Integrales del Sistema

  - Descripción: Realizar la validación completa del flujo de trabajo de una PQRS, desde su creación hasta su cierre.

  - Checklist:

    - [ ] Probar la creación de PQRS con y sin archivos adjuntos.

    - [ ] Validar que las notificaciones por correo se envíen correctamente.

    - [ ] Verificar que los datos del dashboard sean correctos.

- Tarjeta: Reportar Incidencias y Realizar Pruebas de Regresión

  - Descripción: Documentar todos los bugs encontrados y volver a probar las funcionalidades corregidas.

  - Checklist:

    - [ ] Crear una tarjeta en Trello por cada bug, asignarla al desarrollador correspondiente.

    - [ ] Validar las correcciones una vez que se muevan a la columna En Revisión / QA.

Al organizar tu proyecto de esta manera, cada miembro del equipo tendrá una visión clara de sus responsabilidades, y tú, como Project Manager, podrás seguir el avance de forma visual y efectiva, cumpliendo con el objetivo de una ejecución coordinada.

Paso a Paso: Trello en la Fase 1

Objetivo de la Fase 1: Terminar con un Product Backlog completamente poblado y priorizado, y con las decisiones de diseño y arquitectura iniciales tomadas.

Paso 1: Preparar el Entorno del Tablero

- Crea las Columnas: Asegúrate de que tu tablero tenga las 6 columnas que definimos:

  - Recursos y Documentación

  - Product Backlog

  - Lista de Tareas (To Do)

  - En Proceso (In Progress)

  - En Revisión / QA

  - Hecho (Done)

- Centraliza la Documentación:

  - En la columna Recursos y Documentación, crea una tarjeta llamada Documentación Central del Proyecto PQRS.

  - Dentro de esa tarjeta, adjunta el archivo Proyecto.docx para que todo el equipo tenga acceso a la fuente de verdad.

- Crea las Etiquetas (Labels):

  - Ve al menú de tu tablero, sección "Etiquetas".

  - Crea etiquetas para los roles: Product Owner , Backend , Frontend , DBA , QA.

  - Crea etiquetas para el tipo de tarea: Épica, Historia de Usuario, Tarea Técnica, Diseño.

Paso 2: Poblar el Product Backlog (La Tarea Principal del PO)

Ahora, te enfocarás en la columna Product Backlog. El Product Owner lidera este proceso para desglosar el alcance del proyecto.

- Crear la Épica del Formulario:

  - Crea una tarjeta llamada [Épica] Módulo de Creación de PQRS.

  - Asígnale la etiqueta Épica.

  - En la descripción, añade el objetivo: "Construir el formulario web para la recepción de solicitudes ciudadanas".

  - Crea una Checklist dentro de la tarjeta con los requerimientos:

    - [ ] Interfaz web intuitiva y accesible.

    - [ ] Clasificación por tipo de solicitud (Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia).

    - [ ] Validación de campos obligatorios y opcionales.

    - [ ] Permitir adjuntar archivos (imágenes, videos, documentos).

    - [ ] Generación automática de número de radicado.

    - [ ] Envío de confirmación al usuario vía correo electrónico.

- Crear la Épica del Módulo de Seguimiento:

  - Crea una tarjeta llamada [Épica] Módulo de Seguimiento de PQRS.

  - Asígnale la etiqueta Épica.

  - Crea una Checklist con los requerimientos:

    - [ ] Consulta pública por número de radicado.

    - [ ] Actualización en línea del estado de la solicitud.

    - [ ] Envío de notificaciones automáticas en cada cambio de estado.

    - [ ] Historial completo de gestión desde la radicación hasta el cierre.

- Crear la Épica del Dashboard:

  - Crea una tarjeta llamada [Épica] Tablero de Control (Dashboard de Gestión).

  - Asígnale la etiqueta Épica.

  - Crea una Checklist con los requerimientos:

    - [ ] Visualización gráfica de indicadores clave (volumen, tipo, estado, etc.).

    - [ ] Filtros por rango de fechas, tipo de PQRS, estado o responsable.

    - [ ] Acceso directo a los detalles de cada solicitud.

    - [ ] Exportación de datos a formatos XLSX/CSV/PDF.

Paso 3: Definir las Tareas Técnicas Iniciales

Paralelamente, los líderes técnicos y el DBA deben definir la arquitectura.

- Crear la Tarea de Diseño de Base de Datos:

  - En el Product Backlog, crea una tarjeta: Diseñar el Modelo de Datos Relacional.

  - Asígnale las etiquetas Tarea Técnica y DBA.

  - En la descripción, especifica: "Diseñar el modelo de datos, asegurar integridad, optimización de consultas, respaldos y monitoreo de rendimiento".

  - Asígnasela al Administrador de Base de Datos (DBA).

- Crear la Tarea de Definición de Arquitectura:

  - En el Product Backlog, crea una tarjeta: Definir Arquitectura del Software y Contratos API.

  - Asígnale las etiquetas Tarea Técnica, Backend, Frontend.

  - Crea una Checklist con las decisiones a tomar:

    - [ ] Decidir framework Frontend (React o Vue).

    - [ ] Decidir framework Backend (Python o PHP).

    - [ ] Definir la estructura base de la API REST.

    - [ ] Configurar el repositorio en Git.

  - Asigna esta tarjeta a los desarrolladores Backend y Frontend.

Paso 4: Mover las Primeras Acciones a "Lista de Tareas (To Do)"

Ya tienes el backlog poblado. Ahora, como PM, seleccionas las tareas que deben ejecutarse durante la Fase 1.

- Mueve la tarjeta Diseñar el Modelo de Datos Relacional del Product Backlog a la columna Lista de Tareas (To Do).

- Mueve la tarjeta Definir Arquitectura del Software y Contratos API a la columna Lista de Tareas (To Do).

- Crea una nueva tarjeta directamente en Lista de Tareas (To Do) llamada Priorizar el Product Backlog para el primer sprint de desarrollo y asígnasela al Product Owner. Su responsabilidad es ordenar las Épicas y sus checklists por importancia.

Al finalizar estos 4 pasos, tu tablero de Trello estará perfectamente organizado para la Fase 1. El equipo sabrá qué se debe construir (en el Product Backlog) y cuáles son las primeras tareas de análisis y diseño que deben ejecutar (en Lista de Tareas (To Do)).

Paso 5: Ejecución y Monitoreo de la Fase 1

Objetivo: Asegurar que el equipo técnico y el Product Owner completen las tareas de análisis y diseño que ya están en la columna Lista de Tareas (To Do).

Acciones Clave:

- Kick-off (Inicio de Trabajo):

  - Comunica al equipo que las primeras tareas están listas. Los responsables (DBA, Líderes Técnicos, PO) deben mover sus tarjetas asignadas de Lista de Tareas (To Do) a En Proceso tan pronto como comiencen a trabajar en ellas.

- Seguimiento Diario (Daily Stand-up):

  - Realiza reuniones diarias cortas (15 minutos). Usando el tablero de Trello como guía, pregunta a cada responsable de las tareas en En Proceso:

    - ¿Qué hiciste ayer para avanzar en esta tarea?

    - ¿Qué harás hoy?

    - ¿Tienes algún impedimento o bloqueo? (Tu labor es resolver estos bloqueos).

- Fomentar la Colaboración en Trello:

  - Asegúrate de que toda la comunicación relevante sobre una tarea quede registrada en su tarjeta de Trello. Si el DBA tiene una pregunta para el Backend sobre el modelo de datos, debe hacerla en un comentario en la tarjeta Diseñar el Modelo de Datos Relacional, mencionando (@) al desarrollador.

Paso 6: Revisión y Finalización de las Tareas de Análisis

Objetivo: Validar que los entregables de la Fase 1 cumplan con los requisitos antes de darlos por terminados.

Acciones Clave:

- Mover a Revisión:

  - Una vez que el DBA termina el diseño del modelo de datos, mueve la tarjeta Diseñar el Modelo de Datos Relacional de En Proceso a En Revisión / QA.

  - Lo mismo sucede con la tarjeta Definir Arquitectura del Software... cuando los líderes técnicos tengan una propuesta.

- Validación (Tu rol como PM y el del PO):

  - Una tarjeta en En Revisión / QA es una señal para ti. Debes revisar los entregables. Por ejemplo, revisas el diagrama de la base de datos o el documento con la arquitectura definida.

  - Si se aprueba: El entregable es correcto.

  - Si no se aprueba: Se deja un comentario en la tarjeta con las correcciones necesarias y se devuelve la tarjeta a En Proceso para que el responsable la ajuste.

- Marcar como "Hecho":

  - Una vez que los entregables son aprobados, mueves las tarjetas (Diseñar el Modelo de Datos..., Definir Arquitectura...) a la columna Hecho.

  - ¡Felicidades! Has completado formalmente los primeros entregables del proyecto.

Paso 7: Planificación del Primer Sprint de Desarrollo

Objetivo: Preparar el tablero para la Fase de Desarrollo (Fase 3 y 4 del cronograma). Ahora que la arquitectura está definida y el backlog priorizado, el equipo está listo para construir.

Acciones Clave:

- Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning):

  - Convoca al equipo de desarrollo (Frontend, Backend, DBA) y al Product Owner.

  - El PO presenta la "Épica" con mayor prioridad del Product Backlog, por ejemplo, [Épica] Módulo de Creación de PQRS.

- Desglose de Tareas Técnicas:

  - Junto con el equipo, desglosa la Épica en tareas técnicas más pequeñas y específicas. Por ejemplo, para la funcionalidad "Posibilidad de adjuntar archivos", crearían estas nuevas tarjetas en el Product Backlog:

    - (Backend) Crear endpoint para la subida de archivos.

    - (Frontend) Implementar componente de UI para seleccionar y adjuntar archivos.

    - (DBA) Modificar tabla para almacenar la ruta de los archivos adjuntos.

- Poblar la "Lista de Tareas (To Do)" para el Sprint:

  - Una vez desglosada la Épica en tareas técnicas, el equipo estima el esfuerzo y selecciona las tareas que pueden completar en la siguiente iteración (por ejemplo, un sprint de 2 semanas).

  - Mueves esas nuevas tarjetas técnicas ((Backend) Crear endpoint..., etc.) del Product Backlog a la Lista de Tareas (To Do).

Al finalizar el Paso 7, tu columna Hecho tendrá las tareas de análisis y diseño, y tu columna Lista de Tareas (To Do) estará llena con las primeras tareas de desarrollo, lista para que el ciclo de construcción comience.

LAS TAREAS QUE SE DEBEN COLOCAR EN EL TABLERO DEL PM EN LA COLUMNA TO DO DE CADA INTEGRANTE BACKEND, FORNTEND, QA, DBA

¡Excelente! A continuación, te presento las tarjetas específicas que, como Project Manager, deberías mover del Product Backlog a la columna Lista de Tareas (To Do) para iniciar el primer sprint de desarrollo.

Estas tareas están desglosadas por rol y se enfocan en construir la primera funcionalidad clave de punta a punta: el Formulario de Creación de PQRS.

Tareas para Backend Developer

- Título de la Tarjeta: (Backend) Desarrollar API para la Creación de PQRS (Endpoint POST)

  - Descripción: Crear el endpoint principal que recibirá los datos del formulario de PQRS, validará la información y la guardará en la base de datos.

  - Checklist:

    - [ ] Implementar la lógica de negocio para recibir los datos del formulario.

    - [ ] Realizar la validación de campos obligatorios y opcionales.

    - [ ] Implementar la lógica para la subida y almacenamiento de archivos adjuntos.

    - [ ] Desarrollar la función para generar el número de radicado único.

    - [ ] Integrar el servicio de correo para el envío de la confirmación al usuario.

  - Etiquetas Sugeridas: Backend, Sprint 1, Crítica

- Título de la Tarjeta: (Backend) Implementar Módulo de Autenticación y Roles

  - Descripción: Configurar el sistema de seguridad para usuarios internos (gestores, administradores) que interactuarán con el sistema.

  - Checklist:

    - [ ] Crear el módulo de inicio de sesión para usuarios internos.

    - [ ] Implementar la gestión de roles y permisos (Administrador, Gestor, Supervisor).

    - [ ] Asegurar el cifrado de contraseñas y datos sensibles.

    - [ ] Configurar el registro y auditoría de accesos.

  - Etiquetas Sugeridas: Backend, Sprint 1, Seguridad

Tareas para Frontend Developer

- Título de la Tarjeta: (Frontend) Maquetar y Desarrollar el Formulario de Creación de PQRS

  - Descripción: Construir la interfaz de usuario con la que interactuará el ciudadano para registrar su solicitud.

  - Checklist:

    - [ ] Desarrollar una interfaz web intuitiva y accesible en HTML5, CSS3 y JavaScript (React/Vue).

    - [ ] Implementar los campos para la clasificación del tipo de solicitud.

    - [ ] Añadir validaciones visuales para los campos obligatorios.

    - [ ] Integrar un componente que permita al usuario adjuntar archivos.

  - Etiquetas Sugeridas: Frontend, Sprint 1, Crítica

- Título de la Tarjeta: (Frontend) Conectar Formulario PQRS con API Backend

  - Descripción: Implementar la lógica para enviar los datos capturados en el formulario al endpoint correspondiente del Backend.

  - Checklist:

    - [ ] Configurar un cliente HTTP (ej. Axios) para la comunicación con la API REST.

    - [ ] Manejar el estado del formulario (loading, success, error).

    - [ ] Mostrar al usuario el número de radicado recibido tras el envío exitoso.

    - [ ] Mostrar mensajes de error claros si la validación del backend falla.

  - Etiquetas Sugeridas: Frontend, Sprint 1, Integración

Tareas para QA (Quality Assurance)

- Título de la Tarjeta: (QA) Diseñar Casos de Prueba para el Formulario de Creación de PQRS

  - Descripción: Preparar el plan de pruebas que se ejecutará una vez que el desarrollo del formulario esté completo, basado en los criterios de aceptación.

  - Checklist:

    - [ ] Escribir casos de prueba para el envío exitoso con y sin archivos adjuntos.

    - [ ] Diseñar pruebas para la validación de cada campo.

    - [ ] Definir cómo se probará la recepción del correo de confirmación.

    - [ ] Preparar pruebas para verificar la correcta generación del radicado.

  - Etiquetas Sugeridas: QA, Sprint 1, Planificación

Tareas para DBA (Administrador de Base de Datos)

- Título de la Tarjeta: (DBA) Implementar Modelo de Datos y Configurar Backups

  - Descripción: Ejecutar los scripts del modelo de datos diseñado en la fase anterior en el entorno de desarrollo y asegurar los mecanismos de respaldo.

  - Checklist:

    - [ ] Crear la estructura de tablas y relaciones en la base de datos (MySQL/PostgreSQL).

    - [ ] Asegurar la integridad referencial y consistencia de los datos.

    - [ ] Configurar y probar el script para backups automáticos diarios.

  - Etiquetas Sugeridas: DBA, Sprint 1, Infraestructura

LISTO EL TABLERO DE PM, AHORA LOS TABLEROS SIGUIENTES DE LOS INTEGRANTES

¡Excelente pregunta! Aquí es donde afinamos el método de trabajo para que sea verdaderamente ágil y colaborativo, tal como lo define tu documento de proyecto.

Contrario a lo que se podría pensar, la mejor práctica no es crear tableros separados para cada integrante. El tablero que hemos estado organizando, el "Tablero del PM", es en realidad el tablero único y centralizado para todo el equipo.

¿Por Qué un Solo Tablero para Todos?

Crear tableros separados es un error común que genera silos de información y destruye la colaboración. Un tablero único y compartido garantiza:

- Visibilidad Total: El desarrollador Frontend puede ver en qué estado está una tarea del Backend de la que depende. El equipo de QA sabe exactamente qué tareas están listas para probar.

- Fuente Única de Verdad: No hay duda sobre qué tareas están pendientes o en progreso. Todo el proyecto vive en un solo lugar.

- Fomenta la Colaboración: Las conversaciones sobre las tareas ocurren en las tarjetas, a la vista de todos, lo que resuelve problemas más rápido.

- Alineación con la Metodología Ágil: El manifiesto ágil y el marco de trabajo Scrum se basan en la transparencia y la comunicación constante, algo que un tablero único facilita.

La Solución: Vistas Personalizadas con Filtros (El "Tablero" de Cada Integrante)

Entonces, ¿cómo hace un desarrollador para no sentirse abrumado y ver solo sus tareas? La respuesta está en la potente función de Filtros de Trello.

En lugar de crear un tablero nuevo, le enseñarás a cada miembro del equipo a crear su propia "vista" personalizada del tablero principal.

Paso a Paso para que cada integrante vea "su tablero":

- Asegurar la Asignación: Como PM, tu primera tarea es asegurarte de que cada tarjeta en la columna Lista de Tareas (To Do) esté asignada al miembro del equipo responsable. Para ello, abre una tarjeta, haz clic en "Miembros" y selecciona a la persona.

- Activar el Filtro:

  - Cada integrante del equipo debe ir al tablero del proyecto.

  - En la esquina superior derecha del tablero, verán un botón que dice "Filtro".

- Filtrar por Miembro:

  - Al hacer clic en "Filtro", se abrirá un menú.

  - La primera opción es filtrar por miembros. Cada persona simplemente tiene que hacer clic en su propio nombre de usuario o avatar.

  - ¡Listo! Mágicamente, el tablero ocultará todas las tarjetas que no le pertenecen y mostrará únicamente aquellas en las que está asignado.

El Resultado:

El desarrollador Backend ahora ve una versión simplificada del tablero con solo sus tareas. Para él, se siente como "su tablero", pero sigue siendo parte del tablero maestro del proyecto. Puede activar o desactivar este filtro cuando quiera para volver a ver el panorama completo.

Filtros Adicionales (Bonus):

- Un desarrollador también puede filtrar por Etiqueta. Por ejemplo, el desarrollador Backend puede filtrar por la etiqueta Backend para ver todas las tareas de su área, incluso las que aún no han sido asignadas.

- Se pueden combinar filtros: ver solo las tarjetas asignadas a "Juan Pérez" que tengan la etiqueta Crítica.

En resumen, en lugar de crear tableros que aíslan al equipo, se utiliza un único tablero maestro donde cada miembro puede, con un solo clic, filtrar y crear su propia vista de trabajo personalizada. Esta es la forma ágil y eficiente de trabajar en Trello.

¡Perfecto! Una vez que la Fase 1 de análisis y planificación está completa y las primeras tareas de desarrollo están en la columna Lista de Tareas (To Do), el proyecto entra en su ciclo principal de construcción.

Lo que sigue es el flujo de trabajo para las Fases 3 y 4: Desarrollo Backend, Base de Datos, Frontend e Integraciones. Este es el corazón del proyecto, donde el equipo convierte los requerimientos en un producto funcional.

Este es el proceso iterativo que seguirás durante las próximas semanas:

Paso 1: Inicio del Trabajo (El Flujo de Desarrollo)

- El Desarrollador Toma una Tarea: Un desarrollador (Backend o Frontend) va a la columna Lista de Tareas (To Do), elige la tarjeta con mayor prioridad que tiene asignada y la mueve a la columna En Proceso.

  - Ejemplo: El Backend Developer toma la tarjeta (Backend) Desarrollar API para la Creación de PQRS y la mueve a En Proceso. Esto notifica a todo el equipo que el trabajo en esa funcionalidad ha comenzado.

- El Progreso es Visible: Mientras el desarrollador trabaja, la tarjeta permanece en En Proceso. Se recomienda que use la sección de comentarios de la tarjeta para registrar actualizaciones importantes o hacer preguntas técnicas, manteniendo toda la comunicación centralizada.

Paso 2: La Transición a Pruebas (El "Pase de Estafeta")

- Desarrollo Terminado: Una vez que el desarrollador ha finalizado la codificación de la tarea y la ha probado en su entorno local, considera que su parte está terminada.

- Mover a Revisión: El desarrollador mueve la tarjeta de En Proceso a la columna En Revisión / QA.

  - Importante: Este movimiento es una señal clara para el equipo de QA de que una nueva funcionalidad está lista para ser probada. También puede ser una señal para otro desarrollador (por ejemplo, el Frontend dev ahora puede empezar a integrar con la API que el Backend dev acaba de terminar).

Paso 3: Aseguramiento de Calidad (Fase 5 de Pruebas)

Esta etapa corresponde a la Fase 5: Pruebas QA, ajustes y documentación.

- QA Toma la Tarea: El responsable de QA ve la tarjeta en la columna En Revisión / QA y la toma para validarla. Su objetivo es confirmar que la funcionalidad cumple con todos los criterios de aceptación definidos en la Fase 1.

- El Veredicto de QA:

  - Si la prueba es exitosa: El tester de QA confirma que todo funciona como se esperaba. La tarjeta está lista para ser marcada como completada.

  - Si se encuentra un bug: El tester de QA documenta el error en los comentarios de la tarjeta (si es posible, con capturas de pantalla y pasos para reproducirlo), mueve la tarjeta de vuelta a Lista de Tareas (To Do) y se la reasigna al desarrollador original para que la corrija.

Paso 4: Finalización Real de la Tarea

- Mover a "Hecho": Únicamente después de que una tarea ha pasado la validación de QA (o del Product Owner), se mueve a la columna Hecho.

- Celebrar y Repetir: La columna Hecho ahora contiene trabajo real, funcional y verificado. El equipo vuelve al Paso 1, tomando la siguiente tarea prioritaria de la Lista de Tareas (To Do), y el ciclo se repite.

Como Project Manager, tu rol durante estas fases es:

- Facilitar las reuniones diarias (Daily Stand-ups) usando las columnas En Proceso y En Revisión / QA para guiar la conversación.

- Resolver impedimentos que puedan surgir y que bloqueen al equipo.

- Monitorear el flujo de tarjetas para asegurarte de que el trabajo avanza de manera constante.

- Comunicar el progreso a los stakeholders, usando la columna Hecho como tu fuente de verdad sobre los avances.